Proyecto Gestión de mantenimiento cuerpo de bomberos Talcahuano

CAPSTONE PROJECT.

Asignatura: Capstone – PTY4614

Sección: 002D

Docente: Juan Andrés Hernández Aliaga

Duoc Sede Melipilla

Autores: Álvaro Caroca, Felipe Castañeda, Emmanuel Cabrera

Fecha última Actualización: 31/08/2026

Versión del Documento: 1.0.0

ÍNDICE DE CONTENIDO

Datos del documento	3

1.	Abstract	5

1.1.	Español	5

1.2.	Ingles	5

2.	Descripción del Proyecto	6

3.	Relación con el perfil de egreso	7

4.	Relación con los intereses profesionales	8

4.1.	Estudiante 1: Álvaro Caroca	8

4.2.	Estudiante 2: Felipe Castañeda	8

4.3.	Estudiante 3: Emmanuel Cabrera	8

5.	Argumento de factibilidad del proyecto	9

5.1.	Factibilidad Económica y de Recursos:	9

5.2.	Factibilidad Operativa y de Información:	9

5.3.	Gestión de Riesgos y Mitigación de imprevistos:	9

5.4.	Riesgo de Brecha Técnica:	9

6.	Objetivos	10

6.1.	Objetivo general	10

6.2.	Objetivos Específicos:	10

7.	Metodologia	11

7.1.	Etapas del proyecto	11

7.2.	Roles y responsabilidades	11

8.	Plan de trabajo	12

9.	Evidencias	15

10.	Conclusiones	16

11.	Reflexión	17

12.	Anexo	18

12.1.	Carta Gantt	18

## Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión Vigente | Fecha | Descripción/cambio | Autores |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 21/08/2026 | Creación del documento | Álvaro Caroca, Felipe Castañeda, Emmanuel Cabrera |

Información del Proyecto

| Organización Solicitante | Cuerpo de Bomberos de Talcahuano |
| --- | --- |
| Caso Semestral | Gestión de Mantención de Vehículos de Emergencia |
| Proyecto | Sistema de Control y Seguimiento de Mantención de Vehículos de Emergencia de la Compañía de Bomberos de Talcahuano |
| Sección | 002D |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 01/12/2026 |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |
| Evaluación | EVA 1 - Capstone |

Información del Cliente

| Cliente | Cuerpo de Bomberos de Talcahuano |
| --- | --- |
| Presentación formal | Institución de bomberos voluntarios de la comuna de Talcahuano, Región del Biobío, encargada de la atención de emergencias con vehículos de emergencia especializados |
| Patrocinador del Cliente | Encargado de Flota / Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano |

Equipo del Proyecto (Simulación Académica)

| Rol en el Proyecto | Nombre /Integrante Estudiante | Rut | Correo |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master / Backend Developer | Álvaro Caroca |  |  |
| Data Architect / Fullstack Developer | Emmanuel Cabrera |  |  |
| Mobile Developer / Frontend & QA | Felipe Castañeda | 20.472.666-3 | Fe.castaneda@duocuc.cl |

# Abstract

## Español

El presente proyecto aborda la problemática de gestión de información operacional que enfrenta el Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, cuyos procesos de registro sobre el estado de vehículos de emergencia, mantenimiento, repuestos y control de horas de llegada se realizan actualmente de manera manual y no centralizada. Para dar solución a esta ineficiencia, se propone el diseño e implementación de una plataforma web y una aplicación móvil que permitirá centralizar el estado de la flota, automatizar el seguimiento de reparaciones, estimar costos y optimizar el manejo de agenda. El proyecto se desarrollará bajo la metodología ágil Scrum durante el semestre académico, aplicando buenas prácticas de desarrollo de software, modelamiento de bases de datos relacionales y gestión informática. Esta propuesta resulta técnicamente factible y representa una solución de alto impacto práctico para agilizar la labor de los usuarios finales en un entorno de emergencia

## Ingles

This project addresses the operational information management challenges faced by the Talcahuano Fire Department, whose processes for registering the status of emergency vehicles, maintenance, spare parts, and arrival times are currently performed manually and without centralization. To resolve this inefficiency, the design and implementation of a web platform and a mobile application are proposed. These will centralize fleet status, automate repair tracking, estimate costs, and optimize schedule management. The project will be developed using the Scrum agile methodology during the academic semester, applying best practices in software development, relational database modeling, and IT management. This proposal is technically feasible and represents a high-impact practical solution for streamlining the work of end users in an emergency environment.

# Descripción del Proyecto

El cuerpo de bomberos de Talcahuano necesita saber toda la información del estado de sus vehículos de trabajo , para esto el proyecto desarrollará una plataforma web junto con una aplicación mobile, donde se accederá al estado completo de los vehículos junto con un resumen general de las dimensiones necesarias, indicación de reposición de piezas y costos de reparación, haciendo más eficiente el manejo de esta información agilizando la labor de los bomberos junto con la agenda de hora de llegada, automatizando labores que actualmente se realizan a mano

# Relación con el perfil de egreso

El proyecto está ligando de manera directa con competencias como ofrecer soluciones informáticas innovadoras y de calidad aplicando buenas prácticas a través del desarrollo de software con la creación de la plataforma web y versión para móviles

- Gestión de proyectos: el proyecto debe ser evaluado y gestionado a lo largo del desarrollo a través del uso de metodologías de trabajo ágiles, gestionando los requisitos más valiosos del software para cumplir con las necesidades del cliente

- Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, esto al agilizar proceso que se realizaban a mano como el proceso de agenda de hora de llegada de los trabajadores del cuerpo de bomberos

- Construcción de modelos de datos: El sistema necesitará una base de datos para almacenar información relacionada con los vehículos, mantenciones, repuestos, costos, usuarios y registros históricos. Por esto, será necesario diseñar e implementar un modelo de datos que permita soportar los requerimientos actuales y que pueda crecer en el tiempo.

# Relación con los intereses profesionales

## Estudiante 1: Álvaro Caroca

Este proyecto se relaciona directamente con mis intereses profesionales, ya que me interesa el área de desarrollo de software y la creación de soluciones tecnológicas que permitan mejorar procesos reales. A través de este proyecto puedo aplicar conocimientos de programación, bases de datos, análisis de requerimientos y gestión de proyectos para desarrollar un sistema que ayude a organizar y controlar los vehículos de emergencia.

Además, me interesa adquirir experiencia en el desarrollo de sistemas que tengan un impacto práctico, especialmente aquellos que permitan optimizar procesos, reducir errores y facilitar la toma de decisiones mediante el uso de información organizada. Por esto, considero que este proyecto es una buena oportunidad para fortalecer mis habilidades y acercarme al tipo de trabajo que me gustaría realizar profesionalmente en el área de informática.

## Estudiante 2: Felipe Castañeda

Elegí este proyecto porque se conecta directamente con las dos áreas de la carrera que más me interesan: el desarrollo de software y aplicaciones, y el diseño y modelado de datos. El Proyecto APT me permite construir una solución completa de punta a punta (desde el modelamiento de la base de datos que soportará la información de vehículos y mantenciones, hasta la construcción de la aplicación web y móvil que consumirá esos datos) lo que representa exactamente el tipo de trabajo que me proyecto realizando como futuro Ingeniero en Informática: diseñar arquitecturas de datos sólidas y escalables, y transformarlas en productos de software funcionales y útiles para una organización real.

Además, trabajar con datos reales de un servicio de emergencia me exige aplicar criterios de diseño de datos pensando en escalabilidad, integridad y disponibilidad de la información, condiciones que valoro especialmente en mi desarrollo profesional. Este proyecto me permite fortalecer ambas competencias en un contexto de alto impacto social, lo que refuerza mi motivación para llevarlo a cabo con un estándar profesional

## Estudiante 3: Emmanuel Cabrera

Este proyecto se alinea plenamente con mis principales intereses profesionales dentro de la informática, los cuales se centran en el desarrollo de software efectivo que permita agilizar y estructurar procesos ambiguos para facilitar el trabajo del usuario.

La propuesta me brinda la oportunidad directa de aplicar y profundizar mis conocimientos en desarrollo de módulos web, enfocándose en construir herramientas de administración cómodas e intuitivas. Asimismo, me permite vincular de forma práctica otras competencias clave de mi perfil de egreso, como la gestión de proyectos y el manejo de bases de datos, impulsando significativamente mi desarrollo profesional

# Argumento de factibilidad del proyecto

La realización de este proyecto resulta técnicamente, económicamente y operacionalmente factible de ejecutarse dentro del periodo estipulado de la asignatura Capstone (semana 5 a semana 16), sustentándose en los siguientes ejes:

## Factibilidad Económica y de Recursos:

El proyecto presenta un costo financiero nulo. El equipo de desarrollo utilizará sus equipos de trabajo personales, los cuales cuentan con las capacidades técnicas adecuadas para el proyecto. En cuanto a las herramientas de software, se emplearán tecnologías libres y abiertas como Python con Django, bases de datos relacionales integradas, entornos contenedorizados con Docker y control de versiones distribuido con GitHub.

## Factibilidad Operativa y de Información:

Para el levantamiento de requerimientos y la comprensión real del negocio, se agendará una entrevista presencial en una compañía de bomberos local para levantar el proceso actual de agendamiento y disponibilidad de carros de emergencia. La información referente al catálogo de repuestos, costos e historial de mantenimientos será simulada respetando la lógica operativa levantada en el terreno.

## Gestión de Riesgos y Mitigación de imprevistos:

Riesgo de Desviación Temporal: En caso de experimentar retrasos en el cronograma, se utilizará la metodología Scrum para reevaluar el Product Backlog, priorizando aquellas historias de usuario que aporten valor directo al Producto Mínimo Viable (PMV) y ajustando el alcance del proyecto.

## Riesgo de Brecha Técnica:

Ante eventuales vacíos de conocimiento sobre alguna librería o tecnología específica, se establecerá un protocolo de investigación apoyado por herramientas de programacion y trabajo colaborativo entre los integrantes, definiendo un tiempo límite de resolución de 24 horas para no comprometer el avance de las iteraciones.

# Objetivos

## Objetivo general

Se busca diseñar e implementar una solución compuesta por una plataforma web y una aplicación móvil para gestionar, controlar operacional y el mantenimiento centralizado de la flota de vehículos del Cuerpo de Bomberos, optimizando el seguimiento de costos, la disponibilidad de repuestos y la asignación de horarios de llegada.

## Objetivos Específicos:

- Relevar y sistematizar los requerimientos operacionales y administrativos de la flota mediante entrevistas y la construcción del Product Backlog

- Diseñar e implementar un modelo de datos relacional escalable que resguarde el historial operacional de vehículos, mantenciones, repuestos y costos

- Desarrollar la plataforma web de administración y la aplicación móvil para visualización en terreno bajo una arquitectura integrada

- Ejecutar pruebas de certificación y validación funcional para garantizar la confiabilidad y calidad del software antes de su cierre

# Metodologia

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología ágil Scrum, ya que permite organizar el trabajo en ciclos cortos, priorizar las funcionalidades más importantes y realizar mejoras durante el desarrollo. Esta metodología resulta adecuada para el proyecto debido a que pueden existir cambios en los requerimientos y necesidades de los usuarios a medida que se avance en la construcción de la solución.

Inicialmente se realizará el levantamiento y análisis de los requerimientos del sistema, identificando a los usuarios, sus necesidades y las principales funcionalidades que deberá tener la aplicación. Posteriormente se definirán las historias de usuario y se organizarán en un Product Backlog, priorizando aquellas funcionalidades que entreguen mayor valor al proyecto.

## Etapas del proyecto

- Fase de Análisis e Inició: Identificación de actores, declaración de la visión, elaboración de épicas e historias de usuario, y estructuración del Product Backlog priorizado, tomando como base el levantamiento realizado en la entrevista con personal de Bomberos.

- Sprint 0 (Configuración Base): Definición de la arquitectura tecnológica, del modelo de datos relacional en Django, del entorno Docker y del repositorio GitHub del equipo.

- Sprints de Desarrollo (Sprint 1 al 3): Implementación de los módulos web y móvil mediante ceremonias Scrum (Sprint Planning, Scrumboard, Burndown Chart, Reviews y Retrospectives), cubriendo el registro y estado de vehículos, la gestión de mantenciones (fallas, repuestos y costos) y la aplicación móvil con notificaciones.

- Fase de Validación y Cierre: Pruebas de integración, certificación de software, retrospectiva final y entrega de documentación.

## Roles y responsabilidades

- Scrum Master / Backend Developer (Álvaro Caroca): facilitador de la metodología, control del Backlog y desarrollo del módulo web de administración.

- Data Architect / Fullstack Developer (Emmanuel Cabrera): diseño e implementación de la base de datos relacional, APIs REST y desarrollo backend en Django.

- Mobile Developer / Frontend & QA (Felipe Castañeda): desarrollo de la aplicación móvil, maquetación UI/UX y ejecución del plan de pruebas de certificación.

# Plan de trabajo

En la siguiente tabla se detalla el plan que se seguira durante el desarrollo del proyecto junto con los entregables que servirán como evidencia de trabajo en las diferentes fases y abarcan diferentes áreas del software

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/ Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Levantamiento y Product Backlog | Entrevista a sede de bomberos, levantamiento de requerimientos y priorización de historias de usuario en el Backlog. | Plantillas Backlog, PCs portátiles. | Semanas 5-6 | Scrum Master (Álvaro Caroca) | Facilitador: disponibilidad de la sede de bomberos para la entrevista y experiencia previa del equipo en metodologías ágiles. Obstaculizador: posible dificultad para coordinar horarios con personal de bomberos en turno. |
| Análisis y Evaluación de Soluciones | Diseño de Arquitectura y Especificaciones (Vistas 4+1 y RNF) | Elaboración de la arquitectura formal del sistema, diagramas UML mínimos (Casos de uso, secuencia, componentes) y definición de Requisitos No Funcionales. | Software de diagramación (Draw.io/Enterprise Architect), PCs portátiles. | Semanas 6 - 7 | Scrum Master y dev. front end | Facilitador: conocimiento previo de UML y patrones de arquitectura de los ramos cursados. Obstaculizador: poca experiencia formal definiendo Requisitos No Funcionales, lo que puede extender esta etapa |
| Construcción de Modelos de Datos | Diseño e Implementación de Base de Datos | Modelamiento del Diagrama Entidad-Relación (DER) clásico, normalización, creación de scripts de base de datos y migración inicial. | Python/Django ORM, Docker, PostgreSQL/MySQL. | Semanas 7 - 8 | Data Architect (Emmanuel Cabrera) | Facilitador: dominio de modelado relacional del responsable. Obstaculizador: los datos de costos/repuestos no están disponibles y deberán simularse, lo que puede generar ajustes posteriores al esquema. |
| Desarrollo de Solución de Software | Desarrollo Plataforma Web Administrativa | Programación del módulo web administrativo, autenticación de usuarios, dashboard de costos y gestión de agendamiento. | VS Code, Django, GitHub, Docker. | Semanas 9 - 12 | Scrum Master / Backend Developer (Álvaro Caroca) | Facilitador: experiencia previa en Django y desarrollo backend. Obstaculizador: la carga simultánea con otras asignaturas del semestre podría retrasar el ritmo de sprints. |
| Desarrollo de Solución de Software | Desarrollo e Integración Móvil | Construcción de la interfaz móvil/responsiva optimizada para la consulta rápida del estado operacional de vehículos por parte del personal de bomberos | Framework Móvil/Web Responsivo, VS Code, GitHub. | Semanas 11 - 14 | Mobile Developer / Frontend & QA (Felipe Castañeda) | Facilitador: experiencia previa en programación de apps móviles. Obstaculizador: tiempo limitado para pulir la UI/UX al ejecutarse en paralelo con el módulo web |
| Pruebas de Certificación de Software | Pruebas de Calidad (Caja Blanca, Caja Negra V&V) y Cierre | Diseño y ejecución de pruebas de caja negra (funcionalidad, interfaz, flujos de usuario) y caja blanca (cobertura de código, lógica interna y componentes backend); corrección de errores y manuale | Entorno de Pruebas, Docker, Suites de Test (Unittest/PyTest) | Semanas 15 - 16 | Equipo Completo | Facilitador: participación de todo el equipo en la fase de cierre. Obstaculizador: tiempo acotado (2 semanas) para corregir errores antes de la entrega final. |

# Evidencias

A continuación, se detallan los entregables de ingeniería y evidencias de avance y finalización acordadas para el desarrollo del proyecto APT, respaldadas en los 6 fundamentos estructurales del sistema:

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 2) | Documentación de Arquitectura y Vistas 4+1 | Incluye el Diagrama de Arquitectura Formal (mecanismos de comunicación entre servicios), la matriz de Requisitos No Funcionales (RNF: Seguridad, Rendimiento, Escalabilidad, Disponibilidad y Portabilidad) y los Diagramas UML Mínimos: Casos de Uso, Clases, Secuencia (para la funcionalidad principal) y Componentes. | Garantiza el diseño del esqueleto y comportamiento del sistema antes del desarrollo, cumpliendo con los estándares de diseño de software y la definición clara de límites operativos. |
| Avance (Fase 2) | Modelo de Base de Datos | Diagrama Entidad-Relación (DER) clásico en SQL, diccionario de datos y scripts de migración inicial para soportar vehículos, mantenciones, repuestos y costos. | Permite validar la estructura del soporte de información, asegurando un diseño de datos relacional sólido, normalizado y escalable en el tiempo |
| Avance (Fase 2) | Infraestructura Contenedorizada en Docker | Repositorio GitHub que contiene Dockerfile(s), archivo docker-compose.yml, gestión de variables de entorno e instrucciones exactas de despliegue en el archivo README.md | Evidencia la implementación de "Infraestructura como Código" obligatoria, garantizando que la solución sea portable y desplegable en cualquier entorno. |
| Final(Fase 3) | Solución Tecnológica Web/Móvil Desplegada | Sistema web administrativo en Django y aplicación móvil integrados consumiendo la base de datos operacional y servicios REST | Constituye la evidencia principal del cumplimiento del objetivo general y la entrega del producto de software utilizable. |

# Conclusiones

As a team, we believe the proposed project is a solution that can make a concrete contribution to the management of emergency vehicles for the Talcahuano Fire Department. Creating a web platform and a mobile application would centralize information that is currently scattered or managed manually, facilitating the tracking of maintenance, spare parts, costs, and the overall condition of each vehicle.

During the development of this proposal, we were able to connect the knowledge acquired during our studies with a real-world need, especially in areas such as software development, databases, requirements analysis, and project management. Furthermore, the use of Scrum will allow us to organize the work in a structured way, progress through stages, and adapt to any changes that may arise during development.

We also believe the project is feasible within the established timeframe, as we have prior knowledge and experience with several of the technologies and processes necessary for its implementation. More than just creating an application, the goal is to develop a tool that is truly useful for users and facilitates the management of information crucial to the operation of emergency vehicles. In conclusion, this project represents an opportunity to apply our knowledge to a real problem, develop a solution with practical utility, and at the same time, strengthen our professional skills for the world of work.

# Reflexión

Developing this proposal helped us understand that an IT project isn't just about programming an application; it's essential to first understand the problem and the needs of the people who will use the solution. In this case, working with information related to emergency vehicles made us consider the importance of ensuring that the data is clear, easy to access, and available when truly needed.

On a personal and team level, this project also allows us to put into practice the knowledge we've acquired during our studies and face a scenario more akin to the professional world. We'll have to organize ourselves, divide responsibilities, make decisions, and find solutions when difficulties arise during development.

One of the aspects we value most is that the solution aims to address a specific need and not just fulfill an academic requirement. Knowing that the system could help maintain better control of fire department vehicles motivates us to develop the project responsibly and always with the end users in mind.

Finally, we believe this project will help us improve both our technical skills and our ability to work as a team. It also allows us to identify aspects that we need to continue improving, especially in planning, communication, and work organization, which will be important for our future performance as IT professionals

# Anexo

## Carta Gantt