}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Álvaro Caroca, Felipe Castañeda, Emmanuel Cabrera |
| --- | --- |
| Rut | 20.604.576-0 20.472.666-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC Sede Melipilla |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Control y Seguimiento de Mantención de Vehículos de Emergencia de la Compañía de Bomberos de Talcahuano |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Gestión de Proyectos Informáticos - Análisis y Evaluación de Soluciones Informáticas - Desarrollo de Software |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El Cuerpo de Bomberos de Talcahuano realiza actualmente el registro operacional del estado de sus vehículos de emergencia, procesos de mantenimiento, reposición de repuestos y control de horarios de llegada de forma manual y no centralizada. Esta problemática genera ineficiencias en la gestión de costos, demoras en el seguimiento de reparaciones y pérdida de tiempo valioso previo al despacho de unidades de emergencia. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el levantamiento, diseño y construcción de una solución integral compuesta por una plataforma web y una aplicación móvil para la gestión centralizada de los vehículos de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se integra de forma directa con el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática al demandar la aplicación conjunta de múltiples disciplinas: - Desarrollo de Software: Se aplicará en la construcción de los entornos web y móvil empleando patrones de arquitectura escalables y el consumo de servicios web/APIs - Modelamiento de Datos: Es indispensable para diseñar e implementar un modelo de datos relacional que resguarde el historial operacional, catálogo de repuestos y asignación de costos. - Gestión de Proyectos: Requiere la planificación, control y seguimiento de las entregas mediante metodologías ágiles (Scrum). - Calidad de Software: Se llevarán a cabo pruebas funcionales e integradas para certificar que el sistema responda con fiabilidad bajo un contexto crítico de emergencias. |
| Relación con los intereses profesionales | Álvaro Caroca: Este proyecto se relaciona directamente con mis intereses profesionales, ya que me interesa el área de desarrollo de software y la creación de soluciones tecnológicas que permitan mejorar procesos reales. A través de este proyecto puedo aplicar conocimientos de programación, bases de datos, análisis de requerimientos y gestión de proyectos. Emmanuel Cabrera: Este proyecto se alinea plenamente con mis principales intereses profesionales dentro de la informática, centrados en el desarrollo de software efectivo que permita agilizar y estructurar procesos ambiguos. La propuesta me brinda la oportunidad de aplicar y profundizar mis conocimientos en desarrollo de módulos web y bases de datos. Felipe Castañeda: Elegí este proyecto porque se conecta directamente con las dos áreas de la carrera que más me interesan: el diseño y programación de interfaces (web y móvil) y las pruebas de calidad. El Proyecto APT me permite reintegrarme al mundo de la programación y el diseño, desarrollando la app móvil, la maquetación UI/UX y ejecutando el plan de pruebas de certificación, que es justamente el tipo de trabajo en el que me proyecto a futuro. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es completamente factible de ejecutarse en las 12 semanas de desarrollo del semestre (Semanas 5 a 16) de la asignatura Capstone: - Recursos y Costo $0: Se utilizarán los equipos portátiles personales de los integrantes y tecnologías de libre uso/código abierto (Python con Django, base de datos relacional integrada, Docker y GitHub). - Factores Facilitadores / Operativos: Levantamiento de requisitos mediante una entrevista presencial con personal de bomberos local para validar el flujo real. La información de catálogo de repuestos y costos será simulada bajo parámetros lógicos. - Factores Obstaculizadores y Solución: Para el riesgo de desviación de tiempo, se usará el Product Backlog en Scrum priorizando el Producto Mínimo Viable (PMV). Para el riesgo de brecha técnica, se definió un protocolo de investigación apoyado por herramientas de IA con un límite de resolución de 24 horas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar una solución integral compuesta por una plataforma web y una aplicación móvil para la gestión, control operacional y mantenimiento centralizado de la flota de vehículos del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, optimizando el seguimiento de costos, la disponibilidad de repuestos y la asignación de horarios de llegada. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Relevar y sistematizar los requerimientos operacionales y administrativos de la flota mediante entrevistas y la construcción del Product Backlog. - Diseñar e implementar un modelo de datos relacional escalable que resguarde el historial operacional de vehículos, mantenciones, repuestos y costos. - Desarrollar la plataforma web de administración y la aplicación móvil para visualización en terreno bajo una arquitectura integrada. - Ejecutar pruebas de certificación y validación funcional para garantizar la confiabilidad y calidad del software antes de su cierre |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto se aplicará la metodología ágil Scrum, organizada en ciclos de trabajo (Sprints) para entregar valor incremental y adaptarse a cambios en los requerimientos. Etapas del Proyecto: - Fase de Análisis e Inició: Identificación de actores, declaración de la visión, elaboración de épicas e historias de usuario, y estructuración del Product Backlog priorizado. - Sprint 0 (Configuración Base): Definición de la arquitectura tecnológica, modelo de datos relacional en Django, entorno Docker y repositorio GitHub. - Sprints de Desarrollo (Sprints 1 al 3): Implementación de los módulos web y móvil mediante ceremonias Scrum (Sprint Planning, Scrumboard, Burndown Chart, Reviews y Retrospectives). - Fase de Validación y Cierre: Pruebas de integración, certificación de software, retrospectiva final y entrega de documentación. Roles y Responsabilidades del Squad: - Scrum Master / Backend Developer (Alvaro Caroca): Facilitador de la metodología, control del Backlog y desarrollo del módulo web de administración. - Data Architect / Fullstack Developer (Emmanuel Cabrera): Diseño e implementación de la base de datos relacional, APIs REST y desarrollo backend en Django. - Mobile Developer / Frontend & QA (Felipe Castañeda): Desarrollo de la aplicación móvil, maquetación UI/UX y ejecución del plan de pruebas de certificación.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 2) | Documentación de Arquitectura y Vistas 4+1 | Incluye el Diagrama de Arquitectura Formal (mecanismos de comunicación entre servicios), la matriz de Requisitos No Funcionales (RNF: Seguridad, Rendimiento, Escalabilidad, Disponibilidad y Portabilidad) y los Diagramas UML Mínimos: Casos de Uso, Clases, Secuencia (para la funcionalidad principal) y Componentes. | Garantiza el diseño del esqueleto y comportamiento del sistema antes del desarrollo, cumpliendo con los estándares de diseño de software y la definición clara de límites operativos. |
| Avance (Fase 2) | Modelo de Base de Datos | Diagrama Entidad-Relación (DER) clásico en SQL, diccionario de datos y scripts de migración inicial para soportar vehículos, mantenciones, repuestos y costos. | Permite validar la estructura del soporte de información, asegurando un diseño de datos relacional sólido, normalizado y escalable en el tiempo |
| Avance (Fase 2) | Infraestructura Contenedorizada en Docker | Repositorio GitHub que contiene Dockerfile(s), archivo docker-compose.yml, gestión de variables de entorno e instrucciones exactas de despliegue en el archivo README.md | Evidencia la implementación de "Infraestructura como Código" obligatoria, garantizando que la solución sea portable y desplegable en cualquier entorno. |
| Final(Fase 3) | Solución Tecnológica Web/Móvil Desplegada | Sistema web administrativo en Django y aplicación móvil integrados consumiendo la base de datos operacional y servicios REST | Constituye la evidencia principal del cumplimiento del objetivo general y la entrega del producto de software utilizable. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/ Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Levantamiento y Product Backlog | Entrevista a sede de bomberos, levantamiento de requerimientos y priorización de historias de usuario en el Backlog. | Plantillas Backlog, PCs portátiles. | Semanas 5-6 | Scrum Master (Álvaro Caroca) | Facilitador: disponibilidad de la sede de bomberos para la entrevista y experiencia previa del equipo en metodologías ágiles. Obstaculizador: posible dificultad para coordinar horarios con personal de bomberos en turno. |
| Análisis y Evaluación de Soluciones | Diseño de Arquitectura y Especificaciones (Vistas 4+1 y RNF) | Elaboración de la arquitectura formal del sistema, diagramas UML mínimos (Casos de uso, secuencia, componentes) y definición de Requisitos No Funcionales. | Software de diagramación (Draw.io/Enterprise Architect), PCs portátiles. | Semanas 6 - 7 | Scrum Master y dev. front end | Facilitador: conocimiento previo de UML y patrones de arquitectura de los ramos cursados. Obstaculizador: poca experiencia formal definiendo Requisitos No Funcionales, lo que puede extender esta etapa |
| Construcción de Modelos de Datos | Diseño e Implementación de Base de Datos | Modelamiento del Diagrama Entidad-Relación (DER) clásico, normalización, creación de scripts de base de datos y migración inicial. | Python/Django ORM, Docker, PostgreSQL/MySQL. | Semanas 7 - 8 | Data Architect (Emmanuel Cabrera) | Facilitador: dominio de modelado relacional del responsable. Obstaculizador: los datos de costos/repuestos no están disponibles y deberán simularse, lo que puede generar ajustes posteriores al esquema. |
| Desarrollo de Solución de Software | Desarrollo Plataforma Web Administrativa | Programación del módulo web administrativo, autenticación de usuarios, dashboard de costos y gestión de agendamiento. | VS Code, Django, GitHub, Docker. | Semanas 9 - 12 | Scrum Master / Backend Developer (Álvaro Caroca) | Facilitador: experiencia previa en Django y desarrollo backend. Obstaculizador: la carga simultánea con otras asignaturas del semestre podría retrasar el ritmo de sprints. |
| Desarrollo de Solución de Software | Desarrollo e Integración Móvil | Construcción de la interfaz móvil/responsiva optimizada para la consulta rápida del estado operacional de vehículos por parte del personal de bomberos | Framework Móvil/Web Responsivo, VS Code, GitHub. | Semanas 11 - 14 | Mobile Developer / Frontend & QA (Felipe Castañeda) | Facilitador: experiencia previa en programación de apps móviles. Obstaculizador: tiempo limitado para pulir la UI/UX al ejecutarse en paralelo con el módulo web |
| Pruebas de Certificación de Software | Pruebas de Calidad (Caja Blanca, Caja Negra V&V) y Cierre | Diseño y ejecución de pruebas de caja negra (funcionalidad, interfaz, flujos de usuario) y caja blanca (cobertura de código, lógica interna y componentes backend); corrección de errores y manuale | Entorno de Pruebas, Docker, Suites de Test (Unittest/PyTest) | Semanas 15 - 16 | Equipo Completo | Facilitador: participación de todo el equipo en la fase de cierre. Obstaculizador: tiempo acotado (2 semanas) para corregir errores antes de la entrega final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del Proyecto APT | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y Product Backlog |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de Arquitectura y Especificaciones |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño e Implementación de Base de Datos |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Plataforma Web Administrativa |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo e Integración Móvil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas de Calidad y Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |