Documento Product Backlog

FireFleet

Fecha: 10/10/2026

Tabla de contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “FireFleet”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/09/2026 | Versión inicial: estimación de historias de usuario | Álvaro Caroca |
| 1.1 | 09/10/2026 | Separación de las secciones de sprint, incorporación de HU-08 a HU-10 y actualización de datos del proyecto | Felipe Castañeda |
| 1.2 | 10/10/2026 | Incorporación de HU-11 a HU-15 y actualización del total de puntos de historia | Felipe Castañeda |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | FireFleet |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 01/12/2026 |
| Patrocinador principal | Cuerpo de Bomberos de Talcahuano |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.604.576-0 | Álvaro David Caroca Loyola | al.caroca@duocuc.cl |
| 21.479.123-4 | Emmanuel Mauricio Cabrera Cerda | emm.cabrera@duocuc.cl |
| 20.472.666-3 | Felipe Eduardo Castañeda Figueroa | fe.castaneda@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “FireFleet”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Registrar mantención | 8 |
| HU-02 | Insumos de la mantención | 5 |
| HU-03 | Nuevo vehículo | 3 |
| HU-04 | Disponibilidad del carro | 1 |
| HU-05 | Historial de mantenciones | 5 |
| HU-06 | Costo total de mantención | 5 |
| HU-07 | Inicio de sesión | 1 |
| HU-08 | App móvil: estado de la flota | 8 |
| HU-09 | Alertas de mantención | 3 |
| HU-10 | Gestión de usuarios | 5 |
| HU-11 | Seguridad de la API | 5 |
| HU-12 | Avisos automáticos de mantención | 8 |
| HU-13 | Pruebas del sistema | 5 |
| HU-14 | Manual de usuario | 3 |
| HU-15 | Corrección de errores menores | 3 |
|  | Total | 68 |

El estado y el sprint asignado a cada historia se detallan en PMOInformatica Plantilla de Product Backlog.xlsx.

# Patrón de comparación

Descripción del patrón de comparación utilizado para efectuar la estimación de puntos de historia. Para la estimación en puntos de historia se utilizó el método Planning Poker basado en la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Este patrón permite evaluar la complejidad y el esfuerzo relativo tomando como referencia la HU-07 (Inicio de sesión), con un valor base de 1 punto. Esquema de puntuación: - 1–2 puntos (Baja): funciones simples o con poca lógica (ej. Inicio de sesión, Disponibilidad del carro). - 3 puntos (Media): registros o consultas estándar con validaciones simples (ej. Nuevo vehículo, Alertas de mantención). - 5–8 puntos (Alta): flujos principales, varias relaciones de datos o cálculos (ej. Registrar mantención, Historial de mantenciones, Costo total de mantención, App móvil: estado de la flota).