Documento Sprint Backlog 5

FireFleet

Fecha: 09/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Comprometer historias de Usuario	4

Definición y estimación de tareas	4

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 5	5

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/10/2026 | Versión inicial: planificación de historias, tareas y burndown inicial del Sprint 5 | Felipe Castañeda |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | FireFleet |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 01/12/2026 |
| Patrocinador principal | Cuerpo de Bomberos de Talcahuano |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.604.576-0 | Álvaro David Caroca Loyola | al.caroca@duocuc.cl |
| 21.479.123-4 | Emmanuel Mauricio Cabrera Cerda | emm.cabrera@duocuc.cl |
| 20.472.666-3 | Felipe Eduardo Castañeda Figueroa | fe.castaneda@duocuc.cl |

Comprometer historias de Usuario

El Sprint 5 se desarrollará entre el 17/11/2026 y el 30/11/2026 (10 días hábiles). Su objetivo es documentar el uso del sistema y corregir los errores menores detectados en las pruebas. El equipo planificó las siguientes historias de usuario, que suman 6 puntos de historia:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-14 | Manual de usuario | 5 |
| HU-15 | Corrección de errores menores | 5 |

Definición y estimación de tareas

El equipo planificó las siguientes tareas para el Sprint 5 (planificación sujeta a ajuste en el Sprint Planning):

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-14 | T34 | Redactar el manual de usuario de la aplicación web | 3 |
| HU-14 | T35 | Redactar el manual de usuario de la app móvil | 3 |
| HU-15 | T36 | Corregir los errores menores registrados en las pruebas y agregar la validación de patente duplicada al registro de vehículos | 3 |
| HU-15 | T37 | Verificar las correcciones antes del cierre | 1 |
|  |  | Total | 10 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 5

El Scrum Master define el gráfico inicial del Sprint 5 con las 10 horas estimadas en la definición de tareas, repartidas en 10 días hábiles (17/11/2026 al 30/11/2026) y sin avance registrado. El avance diario real se registrará en plantilla_burndown.xlsx (hoja Sprint 5).