Documento Sprint Backlog 3

FireFleet

Fecha: 09/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Comprometer historias de Usuario	4

Definición y estimación de tareas	4

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 3	5

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/10/2026 | Versión inicial: planificación de historias, tareas y burndown inicial del Sprint 3 | Felipe Castañeda |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | FireFleet |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 01/12/2026 |
| Patrocinador principal | Cuerpo de Bomberos de Talcahuano |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.604.576-0 | Álvaro David Caroca Loyola | al.caroca@duocuc.cl |
| 21.479.123-4 | Emmanuel Mauricio Cabrera Cerda | emm.cabrera@duocuc.cl |
| 20.472.666-3 | Felipe Eduardo Castañeda Figueroa | fe.castaneda@duocuc.cl |

Comprometer historias de Usuario

El Sprint 3 se desarrollará entre el 20/10/2026 y el 02/11/2026 (10 días hábiles). Su objetivo es completar la historia pendiente del Sprint 1 y entregar la consulta del estado de la flota desde la app móvil. El equipo planificó las siguientes historias de usuario, que suman 9 puntos de historia:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-04 | Disponibilidad del carro | 3 |
| HU-08 | App móvil: estado de la flota | 3 |

Definición y estimación de tareas

El equipo planificó las siguientes tareas para el Sprint 3 (planificación sujeta a ajuste en el Sprint Planning). HU-04 se reprograma desde el Sprint 1, donde no se terminó; HU-08 tiene desarrollo adelantado, ya que la app inicia sesión y muestra la flota.

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-04 | T22 | Implementar el cambio de disponibilidad del vehículo (botón «Cambiar») | 1 |
| HU-08 | T23 | Completar la pantalla de inicio de sesión de la app | 2 |
| HU-08 | T24 | Listar la flota con su estado en la app | 3 |
| HU-08 | T25 | Mostrar el detalle del vehículo y sus alertas en la app | 3 |
| HU-08 | T26 | Probar la app en un dispositivo conectado al servidor | 2 |
|  |  | Total | 11 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 3

El Scrum Master define el gráfico inicial del Sprint 3 con las 11 horas estimadas en la definición de tareas, repartidas en 10 días hábiles (20/10/2026 al 02/11/2026) y sin avance registrado. El avance diario real se registrará en plantilla_burndown.xlsx (hoja Sprint 3).