Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“Gestion Cuerpo de Bomberos”

[FF]

Fecha:[08/09/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08-09-2026 | 1era version |  |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002 |
| Proyecto (Nombre) | Gestion Cuerpo de Bomberos |
| Fecha de Inicio | 11-08-2026 |
| Fecha de Término | 14-12-2026 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | JUAN HERNANDEZ |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.604.576-0 | alvaro david caroca loyola | al.caroca@duocuc.cl |
| 21.479.123-4 | Emmanuel Mauricio Cabrera Cerda | emm.cabrera@duocuc.cl |

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”

Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Registrar revision | 8 |
| HU-02 | Registrar repuestos del vehiculo | 5 |
| HU-03 | Registrar Vehiculo | 3 |
| HU-04 | Editar disponibilidad del vehiculo | 1 |
| HU-05 | Consultar historial de mantención | 5 |
| HU-06 | Consultar presupuesto repuesto | 5 |
| HU-07 | Inicio de Sesión | 1 |

Patrón de comparación

Descripción del patrón de comparación utilizado para efectuar la estimación de puntos de historia. Para la estimación en Puntos de Historia se utilizó el método Planning Poker basado en la Serie de Fibonacci ($1, 2, 3, 5, 8, 13). Este patrón permite evaluar la complejidad y el esfuerzo relativo tomando como referencia la HU-07 (Inicio de sesión) con un valor base de 1 puntos. Esquema de puntuación: 1–2 Puntos (Baja): Funciones simples o con poca lógica (ej. Login, Cambio de estado). 3 Puntos (Media): Registros o consultas estándar con validaciones simples (ej. Añadir carro, Historial). 5–8 Puntos (Alta): Flujos principales, múltiples relaciones de datos o cálculos (ej. Registrar revisión, Presupuesto).

Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-07 | Inicio de Sesion | 1 |
| HU-01 | Registro de revision | 1 |
| HU-03 | Registrar Vehiculo | 1 |
| HU-04 | Editar disponibilidad del vehiculo | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |

Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | T1 | Crear Modelo BD Usuario | 1 |
| HU-07 | T2 | Crear Interfaz Login | 1 |
| HU-01 | T3 | Crear Modelo BD Mantención | 3 |
| HU-01 | T4 | Crear Formulario Mantencion | 3 |
| H3 | T5 | Crear Interfaz/Formulario "Añadir Vehículo" | 1 |
| H3 | T6 | Crear Modelo BD Vehiculo | 0.5 |
| H3 | T7 | Implementar validaciones de patente duplicada y campos requeridos | 3 |
| H4 | T8 | Crear boton de cambio disponibilidad | 1 |
| H1 | T9 | Diseñar interfaz para asociar repuestos a una revisión | 1.5 |
| H1 | T10 | Crear Interfaz Historial de revisiones | 2 |
| H1 | T11 | Programar funcionde calculo de precios | 1 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del primer Sprint, el gráfico sólo debe contener las tareas definidas para el primer Sprint mostrando el total de horas definidas, pero sin avance aún en las tareas.

Por ejemplo: