Validando Sprint 1

“Gestion de bomberos”

[FF ]

Fecha:[/mm/aaa]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08-09-2026 | 1era versión |  |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | Gestion Cuerpo de Bomberos |
| Fecha de Inicio | 11-08-2026 |
| Fecha de Término | 14-12-2026 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | JUAN HERNANDEZ |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.604.576-0 | Alvaro David Caroca Loyola | al.caroca@duocuc.cl |
| 21.479.123-4 | Emmanuel Mauricio Cabrera Cerda | emm.cabrera@duocuc.cl |
| 20.472.666-3 | Felipe Eduardo Castañeda Figueroa | fe.castaneda@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| HU-07 | Crear Modelo BD Usuario | 1 | SCRUM TEAM |  | 1 |  |  |  | 1 | A |
| HU-07 | Crear Interfaz Login | 1 | SCRUM TEAM | 1 |  |  |  |  |  | A |
| HU-01 | Crear Modelo BD Mantención | 3 | SCRUM TEAM |  | 2 | 1 |  |  | 3 | A |
| HU-01 | Crear Formulario Mantención | 3 | SCRUM TEAM |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | A |
| H2 | Crear Interfaz/Formulario "Añadir Vehículo" | 1 | SCRUM TEAM | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | A |
| H2 | Crear Modelo BD Vehículo | 0.5 | SCRUM TEAM |  |  |  | 0.5 |  |  | A |
| H3 | Implementar validaciones de patente duplicada y campos requeridos | 3 | SCRUM TEAM | 1 |  |  | 1 | 1 |  | A |
| H4 | Crear botón de cambio disponibilidad | 1 | SCRUM TEAM |  | 1 |  |  |  |  | A |
| H1 | Diseñar interfaz para asociar repuestos a una revisión | 1.5 | SCRUM TEAM |  | 1 | 0.5 |  |  |  | A |
| H1 | Crear Interfaz Historial de revisiones | 2 | SCRUM TEAM | 1 | 1 |  |  |  |  | A |
| H1 | Programar función de cálculo de precios |  | SCRUM TEAM |  |  | 1 |  |  |  | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registrar revisión | 8 | COMPLETADA |
| HU-02 | Registrar repuestos del vehículo | 5 | Alta |
| HU-03 | Registrar Vehículo | 3 | COMPLETADA |
| HU-04 | Editar disponibilidad del vehículo | 1 | COMPLETADA |
| HU-05 | Consultar historial de mantención | 5 | Alta |
| HU-06 | Consultar presupuesto repuesto | 5 | Media |
| HU-07 | Inicio de Sesión | 1 | COMPLETADA |