Plan de Pruebas

[FireFleet]

Fecha:[10/09/2026]

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | FireFleet |
| Fecha de Inicio | 11-08-2026 |
| Fecha de Término | 14-12-2026 |
| Patrocinador principal | [PENDIENTE] |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.604.576-0 | Álvaro David Caroca Loyola | al.caroca@duocuc.cl |
| 20.472.666-3 | Felipe Eduardo Castañeda Figueroa | fe.castaneda@duocuc.cl |

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

El presente Plan de Pruebas define el proceso de verificación funcional del sistema FireFleet, aplicación web y móvil desarrollada para el Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, orientada al control y seguimiento de la mantención de vehículos de emergencia. Las pruebas cubren los módulos definidos y comprometidos en el Sprint 1: inicio de sesión, registro de revisiones de vehículos, registro de vehículos nuevos y edición de disponibilidad de cada vehículo. Se excluyen del presente plan los módulos aún no desarrollados (registro de repuestos, consulta de historial y consulta de presupuesto), los cuales serán incorporados en planes de prueba de sprints posteriores. Requisitos de software: navegador web actualizado (Chrome/Edge) para el módulo web, y dispositivo Android con la aplicación móvil instalada (desarrollada en Ionic/Capacitor) para el módulo de terreno. Ambiente de pruebas: entorno de desarrollo/staging con base de datos de prueba, independiente del ambiente de producción, para no afectar datos reales de la compañía. Documentación referenciada: Documento de Épicas e Historias de Usuario, Documento de Product Backlog y Sprint Backlog 1, Documento Validando Sprint 1.

Descripción Descripción general del sistema y características clave

FireFleet es un sistema de control y seguimiento de mantención de vehículos de emergencia, compuesto por una aplicación web (para el bombero jefe de flota, encargado de administrar vehículos y revisiones) y una aplicación móvil (para el uso en terreno por el equipo de bomberos). Sus características clave son: registro y consulta del estado de disponibilidad de cada vehículo, registro de revisiones y mantenciones realizadas, asociación de repuestos utilizados en cada mantención, y control de acceso mediante inicio de sesión con credenciales.

| Resumen de las pruebas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulos del sistema a probar | Inicio de sesión (HU-07), Registro de revisión de vehículo (HU-01), Registro de nuevo vehículo (HU-03), Edición de disponibilidad del vehículo (HU-04) |  |
| Objetivos de las pruebas | Verificar que cada módulo cumpla con los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario del Sprint 1; detectar errores funcionales antes de la entrega al Product Owner; validar que el sistema maneje correctamente los casos de error (campos obligatorios vacíos, datos duplicados, credenciales incorrectas) |  |
| Detalle del orden de ejecución de los módulos | 1) Inicio de sesión, 2) Registro de nuevo vehículo, 3) Edición de disponibilidad del vehículo, 4) Registro de revisión de vehículo. Este orden respeta las dependencias funcionales (no se puede registrar una revisión sobre un vehículo que no ha sido registrado, y se debe iniciar sesión antes de acceder a cualquier módulo). |  |
| Tipos de pruebas a realizar | Pruebas funcionales, pruebas de caja negra, pruebas de aceptación (basadas en los criterios de aceptación de cada historia de usuario). |  |
| Técnicas de pruebas a utilizar | Partición de equivalencia y análisis de valores límite (para validar campos obligatorios y formatos), y pruebas basadas en escenarios (a partir de los criterios de aceptación ya definidos: contexto/evento/resultado esperado de cada historia de usuario). |  |
| Roles y responsabilidades | Rol | Responsabilidades |
|  | Scrum Master / Encargado de pruebas backend | Coordinar la ejecución de pruebas, validar el correcto funcionamiento del backend y la base de datos |
|  | Encargado de pruebas Frontend & QA | Ejecutar las pruebas funcionales sobre la interfaz web y móvil, documentar los defectos encontrados. |
|  | Product Owner | Validar que las pruebas cumplan con los criterios de aceptación y aprobar el cierre de cada módulo probado |

Entorno y configuración de las pruebas Definir los requisitos de software y hardware necesarios para ejecutar las pruebas.

Se requiere un ambiente de pruebas independiente del ambiente de producción, compuesto por: servidor de base de datos con datos de prueba (no reales), un navegador web actualizado para las pruebas del módulo web, y un dispositivo o emulador Android con la aplicación FireFleet instalada para las pruebas del módulo móvil. Se recomienda contar con al menos 3 vehículos de prueba precargados en la base de datos para poder ejecutar los escenarios de revisión y edición de disponibilidad

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

- Preparación del ambiente de pruebas - 1 día - Pruebas de Inicio de sesión (HU-07) - 1 día - Pruebas de Registro de vehículo (HU-03) - 1 día - Pruebas de Edición de disponibilidad (HU-04) - 1 día - Pruebas de Registro de revisión (HU-01) - 2 días - Cierre y reporte de defectos - 1 día

Adjuntar carta Gantt

Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso. Magnitud: Alto, Significativo , Moderado, Inferior y Baja. Probabilidad de ocurrencia. Plan de mitigación y plan de contingencia.

| Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de datos reales de vehículos para pruebas | Significativo | Media | Coordinar con anticipación la entrega de información por parte de Bomberos de Talcahuano | Utilizar datos ficticios representativos mientras se recibe la información real |
| Ambiente de pruebas no disponible a tiempo | Moderado | Baja | Preparar el ambiente con anticipación al inicio del sprint | Ejecutar pruebas en ambiente local de desarrollo |
| Criterios de aceptación incompletos o ambiguos | Significativo | Media | Revisar y validar los criterios de aceptación antes de iniciar las pruebas | Consultar directamente al Product Owner durante la ejecución |
| Defectos críticos detectados tarde en el sprint | Alto | Baja | Ejecutar pruebas de forma incremental por módulo, no solo al final | Priorizar la corrección de defectos críticos antes del Sprint Review |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Casos de prueba | Documento con los escenarios de prueba detallados por historia de usuario, basados en los criterios de aceptación. |
| Reporte de defectos | Registro de errores encontrados durante la ejecución de las pruebas, con su severidad y estado. |
| Reporte de resultados de pruebas | Resumen final indicando qué módulos pasaron, cuáles fallaron y el estado general de aceptación. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

El proceso de pruebas se dará por cerrado cuando se cumplan las siguientes condiciones: el 100% de los criterios de aceptación de las historias de usuario comprometidas en el Sprint 1 hayan sido ejecutados; no existan defectos críticos o bloqueantes sin resolver; los defectos de severidad menor no superen un margen de tolerancia del 10% del total de casos de prueba ejecutados; y el Product Owner haya validado y aprobado el funcionamiento de los módulos probados en el Sprint Review.

Glosario

HU: Historia de Usuario. Sprint: Iteración de trabajo en la metodología Scrum, en este proyecto de duración corta (según lo comprometido en el Sprint Backlog). Product Owner: Responsable de validar que el producto cumpla con las necesidades del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano. QA: Quality Assurance, aseguramiento de calidad. Caso de prueba: Escenario específico diseñado para verificar que una funcionalidad cumple su criterio de aceptación