|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general hemos cumplido con las actividades de levantamiento, diseño y documentación planificadas en la carta Gantt (visión del proyecto, roles Scrum, modelo de datos, diagramas de arquitectura, plan de pruebas). Sin embargo, hemos experimentado dificultades para encontrar un reemplazo adecuado y funcional para la versión de app móvil.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Frente a los problemas de funcionalidad y compatibilidad de la alternativa inicial, evaluamos distintas opciones para el desarrollo de la app móvil hasta optar por una implementación nativa en Android, que nos permitió retomar el control sobre el rendimiento y la integración con el resto del sistema. Planeamos seguir probando esta nueva versión para asegurar que cumple con los requerimientos funcionales definidos en el proyecto

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo el trabajo como sólido en la parte de análisis, diseño y control de calidad: detectamos y corregimos defectos reales en el sistema (problemas de cierre de sesión, de navegación y de inconsistencia de datos de usuario), y mantuvimos actualizada la Matriz de Control de Cambio cada vez que ajustamos el alcance (por ejemplo, al eliminar módulos que no tenían uso real, como notificaciones). Destaco la rigurosidad en la documentación y la trazabilidad de los cambios. Como mejora, podría anticipar más temprano en el proyecto la validación técnica de las herramientas y tecnologías elegidas, para no descubrir sus limitaciones a mitad de camino.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La inquietud principal es si la alternativa que finalmente elegimos para la app móvil logrará cubrir, sin nuevos ajustes mayores, todos los requerimientos funcionales planteados originalmente. La pregunta que me gustaría hacerle al docente es si es válido documentar como parte de la evidencia del proyecto el proceso de evaluación de alternativas que seguimos, aunque la solución final de la app móvil difiera de lo planteado inicialmente.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos necesario asignar explícitamente tiempo adicional de pruebas y validación de la app móvil nativa a quien está a cargo de ese desarrollo, para confirmar que la nueva versión cumple con los requerimientos antes de avanzar a los siguientes sprints.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha sido ordenado: cada integrante tiene tareas claras (desarrollo web, desarrollo de la app móvil, documentación y control de calidad) y hemos mantenido actualizados los repositorios y carpetas de evidencia conforme lo solicitado por el docente. Como aspecto a mejorar, anticipar con más tiempo la evaluación de alternativas tecnológicas (como ocurrió con la app móvil), para detectar antes si una solución no es viable y no perder tiempo de desarrollo en el camino.