Documento Sprint Backlog 4

FireFleet

Fecha: 09/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Comprometer historias de Usuario	4

Definición y estimación de tareas	4

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 4	5

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/10/2026 | Versión inicial: planificación de historias, tareas y burndown inicial del Sprint 4 | Felipe Castañeda |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | FireFleet |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 01/12/2026 |
| Patrocinador principal | Cuerpo de Bomberos de Talcahuano |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.604.576-0 | Álvaro David Caroca Loyola | al.caroca@duocuc.cl |
| 21.479.123-4 | Emmanuel Mauricio Cabrera Cerda | emm.cabrera@duocuc.cl |
| 20.472.666-3 | Felipe Eduardo Castañeda Figueroa | fe.castaneda@duocuc.cl |

Comprometer historias de Usuario

El Sprint 4 se desarrollará entre el 03/11/2026 y el 16/11/2026 (10 días hábiles). Su objetivo es proteger la API, automatizar los avisos de mantención y probar el sistema. El equipo planificó las siguientes historias de usuario, que suman 18 puntos de historia:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-11 | Seguridad de la API | 4 |
| HU-12 | Avisos automáticos de mantención | 4 |
| HU-13 | Pruebas del sistema | 4 |

Definición y estimación de tareas

El equipo planificó las siguientes tareas para el Sprint 4 (planificación sujeta a ajuste en el Sprint Planning):

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-11 | T27 | Implementar autenticación en los endpoints de la API | 4 |
| HU-11 | T28 | Adaptar la app móvil para enviar las credenciales en cada solicitud | 2 |
| HU-12 | T29 | Programar la detección de mantenciones por vencer y vencidas | 3 |
| HU-12 | T30 | Enviar los avisos por correo o notificación | 3 |
| HU-12 | T31 | Configurar los destinatarios de los avisos | 2 |
| HU-13 | T32 | Definir el plan y los casos de prueba | 2 |
| HU-13 | T33 | Ejecutar las pruebas y registrar los errores encontrados | 4 |
|  |  | Total | 20 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 4

El Scrum Master define el gráfico inicial del Sprint 4 con las 20 horas estimadas en la definición de tareas, repartidas en 10 días hábiles (03/11/2026 al 16/11/2026) y sin avance registrado. El avance diario real se registrará en plantilla_burndown.xlsx (hoja Sprint 4).