Documento Sprint Backlog 2

FireFleet

Fecha: 09/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Comprometer historias de Usuario	4

Definición y estimación de tareas	4

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 2	5

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/10/2026 | Versión inicial: compromiso de historias, tareas y burndown inicial del Sprint 2 | Felipe Castañeda |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | FireFleet |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 01/12/2026 |
| Patrocinador principal | Cuerpo de Bomberos de Talcahuano |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.604.576-0 | Álvaro David Caroca Loyola | al.caroca@duocuc.cl |
| 21.479.123-4 | Emmanuel Mauricio Cabrera Cerda | emm.cabrera@duocuc.cl |
| 20.472.666-3 | Felipe Eduardo Castañeda Figueroa | fe.castaneda@duocuc.cl |

Comprometer historias de Usuario

El Sprint 2 se desarrolla entre el 06/10/2026 y el 19/10/2026 (9 días hábiles, ya que el 12/10 es feriado). Su objetivo es completar el registro de insumos y costos de cada mantención, la consulta del historial, las alertas de mantención y la administración de usuarios. El equipo comprometió las siguientes historias de usuario, que suman 23 puntos de historia:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-02 | Insumos de la mantención | 2 |
| HU-05 | Historial de mantenciones | 2 |
| HU-06 | Costo total de mantención | 2 |
| HU-09 | Alertas de mantención | 2 |
| HU-10 | Gestión de usuarios | 2 |

Definición y estimación de tareas

El equipo definió las siguientes tareas para implementar las historias comprometidas en el Sprint 2. HU-09 se adelantó desde la planificación original y HU-10 se incorporó en este sprint.

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-02 | T12 | Crear modelos BD Insumo y MantencionInsu | 2 |
| HU-02 | T13 | Asociar insumos (cantidad y costo) al registrar una mantención | 3 |
| HU-05 | T14 | Crear vista de historial de mantenciones por vehículo | 2 |
| HU-05 | T15 | Exponer el historial en la API para la app móvil | 2 |
| HU-06 | T16 | Calcular el costo total de cada mantención a partir de sus insumos | 2 |
| HU-06 | T17 | Mostrar el costo total en el historial | 1 |
| HU-09 | T18 | Programar la lógica de estado del vehículo (mantención por vencer o vencida, 7 días) | 2 |
| HU-09 | T19 | Mostrar las alertas en el dashboard web y en la app | 2 |
| HU-10 | T20 | Crear vista de usuarios restringida al rol Administrador | 2 |
| HU-10 | T21 | Crear, editar y eliminar usuarios con su rol | 3 |
|  |  | Total | 21 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 2

El Scrum Master define el gráfico inicial del Sprint 2 con las 21 horas estimadas en la definición de tareas, repartidas en 9 días hábiles (06/10/2026 al 19/10/2026) y sin avance registrado. El avance diario real se registra en plantilla_burndown.xlsx (hoja Sprint 2).