Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Cuerpo de Bomberos de Talcahuano |
| --- | --- |
| Proyecto | FireFleet - Sistema de Control y Seguimiento de Mantención de Vehículos de Emergencia |

Información de la reunión:

| Lugar | Por confirmar |
| --- | --- |
| Fecha | 19/10/2026 (programada, al cierre del Sprint 2) |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 (06/10/2026 al 19/10/2026) |
| Personas convocadas a la reunión | Scrum Master, Product Owner* , Equipo de Desarrollo (*no asiste, según metodología) |
| Personas que asistieron a la reunión | Se registra al realizar la reunión |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Observación preliminar al 09/10/2026: las cinco historias del sprint (HU-02, HU-05, HU-06, HU-09 y HU-10) quedaron terminadas en los primeros 4 días: 21 de 21 h. - Observación preliminar al 09/10/2026: el avance fue más rápido que lo planificado (0 h pendientes al 09/10 frente a 11,7 h de la línea estimada). | - Observación preliminar al 09/10/2026: las horas de HU-06, HU-09 y HU-10 no se registraron a tiempo en el burndown y hubo que corregirlo. - Observación preliminar al 09/10/2026: el feriado del 12/10 reduce el sprint a 9 días hábiles. | - Observación preliminar al 09/10/2026: se está aplicando la mejora de la Retrospectiva 1 (registro de horas por tarea en el PMO Sprint Backlog). - Pendiente: definir las mejoras para el Sprint 3 en la reunión del 19/10/2026. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.